CHƯƠNG 8

QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. Giới thiệu

Trong quá trình phát triển phần mềm theo nhóm, cần có công cụ để:

Lập kế hoạch công việc.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Theo dõi tiến độ thực hiện.

Lưu trữ tài liệu và mã nguồn dự án.

Trong bài Lab này sử dụng:

Trello để quản lý tiến độ.

GitHub để quản lý tài liệu và mã nguồn.

PHẦN 1. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ BẰNG TRELLO

1. Trello là gì?

Trello là công cụ quản lý công việc trực quan theo dạng bảng (Board), giúp:

Lập kế hoạch dự án.

Giao nhiệm vụ cho thành viên.

Theo dõi tiến độ công việc.

Kiểm tra các nhiệm vụ đã hoàn thành.

2. Các thành phần cơ bản của Trello

Thành phần	Ý nghĩa

Board	Toàn bộ dự án

List	Cột quản lý trạng thái công việc

Card	Một nhiệm vụ cụ thể

Ví dụ:

Board: Quản lý căn hộ dịch vụ

├── To Do

│   ├── Thiết kế CSDL

│   └── Thiết kế giao diện

├── Doing

│   └── Xây dựng API đăng nhập

└── Done

└── Khảo sát yêu cầu

3. Tạo và chia sẻ Trello Board

Bước 1: Tạo tài khoản

Truy cập:

https://trello.com

Đăng ký bằng Gmail hoặc Microsoft Account.

Bước 2: Tạo Board

Chọn Create new board.

Đặt tên Board.

Ví dụ:

Tiến độ dự án Quản lý căn hộ dịch vụ

Chọn Workspace (hoặc để mặc định).

Bước 3: Chia sẻ Board

Chọn nút Share.

Nhập email thành viên hoặc gửi đường link.

Mời các thành viên tham gia dự án.

4. Quản lý tiến độ công việc

Tạo các List

List	Ý nghĩa

Backlog	Yêu cầu chưa thực hiện

To Do	Công việc chuẩn bị làm

Doing	Công việc đang thực hiện

Review/Testing	Chờ kiểm tra

Done	Đã hoàn thành

Tạo Card công việc

Ví dụ:

Card: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Checklist:

[ ] Thiết kế bảng User

[ ] Thiết kế bảng Room

[ ] Thiết kế bảng Booking

[ ] Thiết kế bảng Invoice

Người phụ trách:

Nguyễn Văn A

Di chuyển Card

Khi nhận nhiệm vụ → đưa vào To Do.

Khi bắt đầu làm → chuyển sang Doing.

Khi hoàn thành → chuyển sang Review/Testing.

Sau khi kiểm tra không có lỗi → chuyển sang Done.

5. Ghi nhật ký tiến độ

Mỗi buổi làm việc có thể tạo một Card mới.

Ví dụ:

Ngày 10/06:

- Hoàn thành giao diện danh sách phòng.

- Xây dựng API đăng nhập.

- Kiểm tra chức năng đặt phòng.

6. Xuất Trello

Xuất file JSON

Board

→ Show Menu

→ More

→ Print and Export

→ Export as JSON

Xuất PDF

Mở Board

→ Ctrl + P

→ Save as PDF

PHẦN 2. QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ MÃ NGUỒN BẰNG GITHUB

1. GitHub là gì?

GitHub là nền tảng lưu trữ và chia sẻ mã nguồn trên Internet, hỗ trợ:

Lưu trữ tài liệu.

Làm việc nhóm.

Quản lý lịch sử thay đổi.

Quản lý phiên bản dự án.

2. Tạo Repository

Bước 1

Truy cập:

https://github.com

Đăng ký tài khoản.

Bước 2

Chọn:

New Repository

Nhập:

Repository Name

Public hoặc Private

Initialize with README

Chọn:

Create Repository

3. Cấu trúc Repository

Ví dụ:

ql-can-ho-dich-vu/

│

├── docs/

│   ├── BaoCao.docx

│   ├── SRS.pdf

│   └── UseCase.pdf

│

├── src/

│   ├── backend/

│   └── frontend/

│

├── database/

│   ├── database.sql

│   └── ERD.png

│

└── README.md

Trong đó:

docs/: Lưu tài liệu dự án.

src/: Lưu mã nguồn.

database/: Lưu cơ sở dữ liệu và sơ đồ ERD.

README.md: Giới thiệu dự án.

4. Tải tài liệu lên GitHub

Trên Repository:

Add file

→ Upload files

→ Chọn tài liệu

→ Commit changes

Có thể tải lên:

Word

PDF

HTML

SQL

Hình ảnh

5. Ghi lại thay đổi bằng Commit

Mỗi khi cập nhật dự án cần ghi chú ngắn gọn.

Ví dụ:

[Feat] - Thêm chức năng quản lý phòng

[Docs] - Cập nhật báo cáo tuần 1

[Fix] - Sửa lỗi đăng nhập

Commit giúp theo dõi lịch sử làm việc của nhóm.

6. Làm việc nhóm bằng Branch

Để tránh xung đột mã nguồn, mỗi thành viên nên tạo một Branch riêng.

Ví dụ:

main

dev

feature/login

feature/room-management

feature/booking

Quy trình làm việc:

Tạo Branch

↓

Thực hiện

↓

Commit

↓

Push

↓

Merge

7. File README.md

README.md dùng để giới thiệu dự án.

Nội dung nên có:

Tên dự án.

Danh sách thành viên.

Công nghệ sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình.

Ví dụ:

# Hệ thống quản lý căn hộ dịch vụ

## Thành viên

- Nguyễn Văn A

- Trần Văn B

## Công nghệ

- Java Spring Boot

- MySQL

- HTML/CSS/JavaScript

## Hướng dẫn

1. Clone project

2. Import database

3. Chạy backend

4. Chạy frontend

trello.com